Барабашское сельское поселение

Хасанского муниципального района

ДОЛГОСРОЧНАЯ

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ, НА ОБЪЕКТАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЛЕНИЯ

с.Барабаш

2010г.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Барабашского сельского поселения

от 27.07.2010 № 82

Долгосрочная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях

Барабашского сельского поселения на 2010-2014 г.г.»

Паспорт долгосрочной целевой программы

| Наименование долгосрочной целевой программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Барабашского сельского поселения на 2010-2014 г.г. |
| --- | --- |
| Заказчик долгосрочной целевой программы | Администрация Барабашского сельского поселения |
| Цели и задачи целевой программы | Цель программы – снижение расходов бюджета поселения на энергосбережения муниципальных учреждений и администрации поселения за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности на использования Задачи Программы: - уменьшить потребление энергии и связанных с этим затрат на 15 %; - совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов администрацией поселения и муниципальными учреждениями; - внедрение энергоэффективных устройств в муниципальных зданиях; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры; - сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе и в системах коммунальной инфраструктуры |
| Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы | 2010 – 2014 годы I этап – 2010-2012 годы II этап – 2013-2014 годы |
| Перечень основных мероприятий долгосрочной целевой программы | Муниципальный жилой фонд: - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах - мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды - мероприятия, обеспечивающие распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах - проведение энергетических обследований - утепление квартир и площадей мест общего пользования в многоквартирных домах, не подлежащих капитальному ремонту - мероприятия по энергетической эффективности систем освещения - мероприятия по сокращению потерь воды Системы коммунальной инфраструктуры: - анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения - анализ договоров на энергоснабжение и водоснабжение на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности - оценка аварийности и потерь в тепловых и водопроводных сетях - модернизация муниципальных котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия - замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции - проведение мероприятий по повышению энергетической эффективности уличного освещения, в том числе замену светильников на энергоэффективные, замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, установку светодиодных ламп. Администрация поселения и муниципальные учреждения: - проведение энергетического обследования здания администрации - оснащение здания приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды - тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления - утепление здания администрации - повышение энергетической эффективности систем освещения здания администрации, библиотеки, СДК Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Исполнители долгосрочной целевой программы | Администрация Барабашского сельского поселения, энергоснабжающие организации |
| Объемы и источники финансирования | По жилому фонду: за счет собственников жилых помещений Общий объем финансирования 14443 тысячи рублей. Предполагается замену тепловых сетей и сетей водоснабжения производить с софинансированием из краевого бюджета. |
| Ожидаемые результаты долгосрочной целевой программы | - Повышение заинтересованности в энергосбережении - Сокращение расхода тепловой и электрической энергии в администрации поселения - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях - Снижение расходов из бюджета Барабашского сельского поселения на оплату тепловой и электрической энергии – 972 тысячи рублей - Ожидаемая экономия: электроэнергии 39,66 тыс.кВт топлива 237,67 тут |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Барабашского сельского поселения

от 27.07.2010 № 82

Долгосрочная программа

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности по муниципальным объектам

Барабашского сельского поселения на 2010-2014 годы»

| № п/п | Наименование объекта, краткая характеристика, состояние | Варианты, этапы решения, проблемы | Сроки | Источники финансирования | Ожидаемый эффект | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Оснащение общедомовыми приборами учета использования энергетических ресурсов | Установка счетчиков тепловой, электрической энергии и воды | 2011 | за счет средств собственников жилых помещений |  |  |
| 2. | Оснащение поквартирными приборами учета |  | 2010 | за счет средств собственников жилых помещений |  |  |
| 3. | Утепление мест общего пользования многоквартирных домов | Ремонт дверей и окон | Ежегодно | за счет собственников жилых помещений 25 тыс.руб. |  |  |
| 4. | Мероприятия по энергетической эффективности систем освещения многоквартирных домов | Внедрение энергосберегающих ламп в местах общего пользования многоквартирных домов | 2011-2012 | финансирование за свет средств собственников жилых помещений | Экономия электроэнергии 16 тыс.кВт/ч |  |
| 5. | Модернизация муниципальных котельных | - замена котлов на энергоэффективные БЛРЗ, - замена насосов на энергоэффективные на котельной БЛРЗ, - установка оборудования химводоподготовки котельной БЛРЗ, - установка оборудования химводоочистки котельной Барабаш - замена электроламп на энергосберегающие | 2010-2011 2010 – 2 шт 2011 2010 2010 | Местный бюджет: 2010 г. – 1,2 млн.руб. 2011 г. – 300 тыс.руб. Местный бюджет: 2010 г – 150 тыс.руб. Местный бюджет: 84 тыс.руб. Местный бюджет: 84 тыс.руб. Энергоснабжающие организации, арендаторы котельных | Экономия угля – 186 тут Экономия электроэнергии 24,26 тыс.кВт/ч Экономия электроэнергии 1,5 тыс.кВт/ч; Экономия топлива –10,2 тут Экономия эектроэнергии 2,5 тыс.кВт/ч, экономия топлива 14,77 тут Экономия электроэнергии 1,5 тыс.кВт/ч | Выполнено Приобретено оборудование и передано в КГУП «Примтеплоэнерго» |
| 6. | Замена тепловых сетей с заменой тепловой изоляции | Замена теплосети d 50-100 м d 32-110 м Лазо,18, Лазо,1а Замены теплосети d -108, ул.Лазо – 100м Замена теплосети d 133-110 м | 2010 2011 2012 | Местный бюджет 500 тыс.руб. 860 тыс.руб. Местный бюджет 10% - 86 тыс.руб. Краевой бюджет 90% 220 тыс.руб | Снижение потерь тепловой энергии, экономия топлива 10,7 тут Снижение потерь тепловой энергии, экономия топлива 4 тут Снижение потерь теплоэнергии, экономия топлива 12 тут |  |
| 7. | Мероприятия по повышению энергетической эффективности уличного освещения | Замена электроламп уличного освещения и замена неизолированных проводов на уличном освещении БЛРЗ Замена электроламп на светодиодные | 2011 2013 | Бюджет электросетей 500 тыс.руб. Местный бюджет 200 тыс.руб. | Экономия электроэнергии 5,5 тыс.кВт/ч, экономия финансовых средств 22 тыс.руб. Экономия электроэнергии 48 тыс.кВт/ч, экономия финансовых средств 175,7 тыс.руб. |  |
| 8. | Замена сетей водопровода | Замена сетей водовода с.Барабаш Замена сетей водовода БЛРЗ | 2012 2013 | 3650 тыс.руб. софинансирование 200,00 тыс.руб. | Снижение потерь воды, экономия электроэнергии Снижение потерь воды |  |
| 9. | Проведение энергетического обследования административного здания |  | 2011 | Местный бюджет 200 тыс.руб. |  |  |
|  | Оснащение здания приборами учета тепловой электрической энергии, воды | Установка приборов учета тепловой электроэнергии, воды | 2010 | Местный бюджет 201 тыс.руб. | Снижение расходов бюджета в 2010 году 774 тыс.руб | Выполнено |
| 10. | Утепление здания администрации, библиотеки, СДК | Установка пластиковых окон Капитальный ремонт отопления библиотеки Капитальный ремонт отопления СДК | 2010 – 2013 2011 2012 | Местный бюджет 2010 – 260 тыс.руб. 2011 – 300 тыс.руб. 2012 – 300 тыс.руб. 2013 – 300 тыс.руб. 300 тыс.руб. софинансирование 800 тыс.руб. софинансирование | Создание нормального микроклимата в помещениях, уменьшение потерь тепла | Частично выполнено |
| 11. | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания администрации, библиотеки, СДК | Замена электроламп накаливания на энергосберегающие здания: - администрации - библиотеки - СДК | 2010 2010 2011 | 5,0 тыс.руб. 4,0 тыс.руб. 20,0 тыс.руб. | Экономия электроэнергии: - 1,7 тыс.руб. - 1,1 тыс.руб. экономия бюджетных средств 40,24 тыс.руб. | Выполнено Выполнено |