АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2010                                         с.Барабаш                                              № 165

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Барабашского сельского поселения на 2010-2014 г.г.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 года № 61 «Об утверждении примерного перечня в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности  …», Уставом Барабашского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Барабашского сельского поселения на 2010-2014 г.г.» (прилагается).

- Опубликовать настоящую программу в «Вестнике Барабашского сельского поселения.

- Считать утратившим силу Постановление № 82 от 27.07.2010 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном жилом фонде, на объектах коммунальной инфраструктуры и муниципальных учреждениях Барабашского сельского поселения на 2010-2014 г.г.»».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

- Контроль за исполнением Программы оставляю за собой.

Глава Барабашского

сельского поселения

Глава администрации                                                                    В.В.Колесников

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением главы администрации Барабашского сельского поселения от 30 декабря 2010г. № 165 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

- «БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

- НА 2010-2014 ГОДЫ»

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Барабашского сельского поселения на 2010-2014 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; - Постановление правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Исполнители Программы | Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |
| Разработчик Программы | Администрация Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края |

| Цели и задачи Программы | Цели Программы: Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Барабашском сельском поселении, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития. |
| --- | --- |
|  | Задачи Программы: - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбере-жения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - Проведение энергетических обследований; - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям в среднем на 15 процентов; - Снижение, по сравнению с 2010 г., удельных расходов электрической энергии на наружное освещение Барабашского сельского поселения на 40%; - Повышение уровня компетентности работников администрации Барабашского сельского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; |

| Важнейшие целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы | - Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах; - Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах - Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета; - Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета; - Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта; - Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения - Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников; - Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения; - Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010-2014 годы Программа реализуется в два этапа: - первый этап – 2010-2012 годы, - второй этап – 2013-2014 годы |
| Перечень подпрограмм | - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве |

| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет 3366,4 тыс. руб., в том числе: - 2010 год – 1571,2 тыс. руб., - 2011 год – 1085,2 тыс. руб., - 2012 год – 530,0 тыс. руб., - 2013 год – 90,0 тыс. руб., - 2014 год – 90,0 тыс. руб. |
| --- | --- |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Полный переход на приборный учет при расчетах в жилых благоустроенных многоквар-тирных домах с организациями коммунального комплекса; - Сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях; - Экономия потребления воды в муниципальных учреждениях; - Экономия электрической энергии в системах наружного освещения; - Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях актов энергетических обследований и энергетических паспортов на уровне 100 процентов от общего количества учреждений; - Сокращение удельных показателей энергопот-ребления экономики муниципального образова-ния на 15 процентов по сравнению с 2009 годом; - Повышение заинтересованности в энергосбережении |
| Перечень основных мероприятий Программы | - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов; - Проведение энергетических обследований бюджетных учреждений и жилых зданий; - Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий; - внедрение энергоэффективных светильников в системе наружного освещения. |

1. Содержание проблемы

Территорию Барабашского сельского поселения составляют исторически сложившиеся земли поселения, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли и иные земли  независимо от форм собственности и целевого назначения, находящиеся в пределах границ Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района.

Описание границ:

Границы Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района установлены Законом Приморского края от 06 декабря 2004 года № 187-КЗ «О Хасанском муниципальном районе». Западная граница Барабашского сельского поселения совпадает с линией Государственной границы Российская Федерация - Китайская Народная Республика. Северная и восточная границы совпадают с линией границы Хасанский муниципальный район - Уссурийский городской округ и Хасанский муниципальный район - Надеждинский муниципальный район до точки, расположенной в бухте Мелководная (в 0,7 км на восток от высоты с отметкой 217,2). Далее граница идет вдоль железной дороги до автомобильного моста. Затем - на северо-запад вдоль автомобильной дороги Барабаш - Приморский через высоты с отметками 133,4; 157,8 до пересечения с автомобильной дорогой А-189 Раздольное - Хасан. Затем - на юго-запад вдоль автомобильной дороги до точки, расположенной в 0,2 км на юг от высоты с отметкой 301,7. Далее - по водоразделу через высоту с отметкой 368,9 до высоты с отметками 383,8; 539,6; далее - через гору Толстая с отметкой 549,0, через гору Макешина с отметкой 685,4 до линии Государственной границы Российская Федерация - Китайская Народная Республика.

Административный центр Барабашского сельского поселения – село Барабаш. На территории поселения находятся 6 населённых пунктов — 5 сёл и железнодорожная станция.

- Населённые пункты, входящие в состав Барабашского сельского поселения

| Название | Тип населённого пункта | Население (2010 год) |
| --- | --- | --- |
| Барабаш | село, административный центр | 3926 |
| Занадворовка | село | 837 |
| Филиповка | село | 482 |
| Овчинниково | село | 89 |
| Кравцовка | село | 5 |
| Провалово | железнодорожная станция | 28 |

Численность постоянного населения по состоянию на 01.04.2010г. – 5,4 тыс. человек.

Площадь земель составляет 236544,83 га.

На территории поселения одно предприятие, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность - ООО «Мигенг» (основные направления производственной деятельности: в животноводстве - производство молока, мяса КРС, в растениеводстве - производство зерновых, заготовка кормов). Также на территории Барабашского  сельского поселения расположены 860 личных подсобных хозяйств.

Предпринимательство в поселении представлено  такими малыми предприятиями как ООО «Алиса», ООО «Бриз», ООО «Водолей»  ООО «Павловский Посад», ООО «Веритас» и 36 индивидуальных  предпринимателей.

Основные показатели,  характеризующие экономическое и финансовое состояние Барабашского сельского поселения, приведены в таблице

| № | Показатели | Ед. изм. | 9 мес. 2010 г. | в % к соответ. периоду прошлого года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Исполнение доходной части бюджета поселения: |  |  |  |
|  | план | тыс. руб. | 10261,1 | 149,2 |
|  | факт | тыс. руб. | 10747,5 | 177,1 |
|  | % исполнения | % | 104,7 | 118,7 |
| 2. | Поступление налоговых платежей в бюджет поселения - всего: | тыс.руб. | 5661 | 142,6 |
|  | в том числе по видам налогов: |  |  |  |
|  | земельный налог | тыс.руб. | 157,2 | 194,1 |
|  | налог на имущество физ. лиц | тыс.руб. | 138,6 | 231,0 |
|  | арендная плата за землю | тыс.руб. | 86,2 | 74,2 |
| 3. | Исполнение расходной части бюджета поселения: |  |  |  |
|  | план | тыс. руб. | 14311,3 | 175,5 |
|  | факт | тыс. руб. | 12337,5 | 239,1 |
|  | % исполнения | .% | 86,2 | 121,2 |
| 4. | Дефицит (-), профицит (+) бюджета поселения | тыс.руб. | -1590 |  |

Водоснабжение, теплоснабжение и водоотведение осуществляет Краевое государственное унитарное предприятие «Примтеплоэнерго» филиал «Артёмовский» тепловой район «Хасанский» (котельная ул. Гагарина 31 а),  ООО «А-Лиса» (котельная ул. Рыбозаводская).

Электроснабжение на территории поселения осуществляет ОАО «Хасанкоммунэнерго» и ОАО «ДРСК» Приморские электрические Южные электрические сети Славянский участок электрических сетей».

Основные характеристики объектов коммунальной инфраструктуры Барабашского сельского поселения приведены в таблице:

| Наименование категории |  |  |  |  | Един. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие сведения | Предприя- тия, оказы- вающие ЖКУ | Количество предприятий, всего |  |  | ед. | 2 |
|  |  | в том числе: |  | краевых и государственных | ед. | 2 |
|  |  |  |  | муниципальных | ед. | 0 |
|  |  |  |  | частных | ед. | 0 |
|  |  | из них: | управляющих компаний |  | ед. | 1 |
|  | Численность работающих, всего |  |  |  | чел. | 186 |
|  | Специаль- ная комму- нальная техника | всего |  |  | ед. | 12 |
|  |  | в том числе: |  | мусоровозы | ед. | 2 |
|  |  |  |  | поливомоечные машины | ед. | 0 |
|  |  |  |  | снегоуборочная техника | ед. | 1 |
|  |  |  |  | прочие | ед. | 9 |
| Жилищный фонд | Всего |  |  |  | тыс. м2 | 37,0 |
|  | в том числе: | государственный (в т.ч. ведомственный) |  |  | тыс. м2 | 15,5 |
|  |  | муниципальный |  |  | тыс. м2 | 22,3 |
|  |  | частный |  |  | тыс. м2 |  |
|  | из него ветхого и аварийного жилья |  |  |  | тыс.м2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
| Котельные | Всего |  |  |  | ед. | 5 |
|  | в том числе: | ведомственные |  |  | ед. | 4 |
|  |  | краевые |  |  | ед. | 0 |
|  |  | муниципальные |  |  | ед. | 1 |
|  |  | частные |  |  | ед. | 0 |
|  | из них в эксплуатации у КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  | ед. | 1 |
|  | Износ основных фондов котельных |  |  |  | % | 30,0 |
| из них котельные (на нужды ЖКХ и СКБ) | Всего |  |  |  | ед. | 5 |
|  | в том числе: | ведомственные |  |  | ед. | 4 |
|  |  | краевые |  |  | ед. | 0 |
|  |  | муниципальные |  |  | ед. | 1 |
|  |  | частные |  |  | ед. | 0 |
|  | из них в эксплуатации у КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  | ед. | 1 |
|  | Износ основных фондов котельных |  |  |  | % | 30,0 |
| ЦТП | Всего |  |  |  | ед. | 0 |
|  | в том числе: | муниципальных |  |  | ед. | 0 |
|  |  | частных |  |  | ед. | 0 |
|  | Износ основных фондов ЦТП |  |  |  | % | 0,0 |
| Дизельные электро- станции | Всего |  |  |  | ед. | 1 |
|  | в том числе: | мощностью до 300 кВт |  |  | ед. | 1 |
|  |  | мощностью 300-600 кВт |  |  | ед. | 0 |
|  |  | мощностью более 600 кВт |  |  | ед. | 0 |
|  | Кол-во населенных пунктов, обеспечиваемых электроэнергией |  |  |  | ед. | 0 |
|  | Кол-во жителей, обеспечиваемых электроэнергией |  |  |  | чел. | 0 |
|  | Износ основных фондов ДЭС |  |  |  | % | 30,0 |
| Источники водоснаб- жения | Всего |  |  |  | ед. | 25 |
|  | в том числе: | водохранилища (для водоснабжения населения), расположенные на территории МО |  |  | ед. | 0 |
|  |  |  |  |  | млн. м3 | 0,000 |
|  |  | водозаборы (совпадает с 1-ЖКХ (зима) |  |  | ед. | 0 |
|  |  | скважины (водозаборы из 1 скважины) |  |  | ед. | 5 |
|  |  | прочие |  |  | ед. | 0 |
|  | водоразборные колонки |  |  |  | ед. | 6 |
|  | колодцы |  |  |  | ед. | 14 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ | Сети тепло- снабжения | Всего |  |  | км | 14,82 |
|  |  | в том числе: |  | в эксплуатации менее 5 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 5 до 10 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 10 до 15 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации свыше 15 лет | км | 14,82 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей теплоснабжения |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети электро- снабжения | Всего |  |  | км | 141,90 |
|  |  | в том числе: |  | напряжением 0,4 кВ | км | 22,70 |
|  |  |  |  | напряжением 6-10 кВ | км | 46,90 |
|  |  |  |  | напряжением 35 кВ | км | 31,00 |
|  |  |  |  | напряжением 110 кВ | км | 41,30 |
|  |  |  |  | напряжением 220-500 кВ | км | 0,00 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км |  |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них бесхозяйные сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей электроснабжения |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети водо- снабжения | Всего |  |  | км | 14,80 |
|  |  | в том числе: |  | в эксплуатации менее 5 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 5 до 10 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 10 до 15 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации свыше 15 лет | км | 14,80 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей водоснабжения |  |  | % | 30,0 |
|  | Водопроводные насосные станции (ВНС), всего |  |  |  | ед. | 6 |
|  | Износ основных фондов ВНС |  |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети водо- отведения | Всего |  |  | км | 11,04 |
|  |  | в том числе: |  | в эксплуатации менее 5 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 5 до 10 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации от 10 до 15 лет | км | 0,00 |
|  |  |  |  | в эксплуатации свыше 15 лет | км | 14,04 |
|  |  | из них ветхие сети |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей водоотведения |  |  | % | 30,0 |
|  | Канализационные насосные станции (КНС), всего |  |  |  | ед. | 1 |
|  | Износ основных фондов КНС |  |  |  | % | 30,0 |
|  | Сети газо- снабжения | Всего |  |  | км | 0,00 |
|  |  | из них в частной собственности |  |  | км | 0,00 |
|  |  |  |  |  | % | 0,00% |
|  |  | Износ сетей газоснабжения |  |  | % | 0,0 |

В Барабашском сельском поселении в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.  В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета Барабашского сельского поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее – муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению.

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей по сравнению с 2007 годом вырастет к 2012 году в 2,1 раза.

Динамика изменения цен на твердое топливо (уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2014 года будет расти с темпами не менее 15 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2014 года стоимость основных для Барабашского сельского поселения топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

- Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Барабашского сельского поселения. Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития  в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

2. Цели и задачи Программы

- 2.1. Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Барабашском сельском поселении, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

- 2.2. Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1. Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики Барабашского сельского поселения.

2.2.2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов.

2.2.3. Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

2.2.4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

- Оснастить коллективными (общедомовыми) учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды все многоквартирные дома;

2.2.5. Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

2.2.6. Снижение, по сравнению с 2010 г., расходов электрической энергии на наружное освещение Барабашского сельского поселения на 40%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (натриевые лампы ДНАТ, в перспективе – светодиодные светильники)

2.2.7. Повышение уровня компетентности работников администрации Барабашского сельского поселения и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации Барабашского сельского поселения и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2014 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

- 3. Сроки и этапы реализации Программы

- Программа рассчитана на 2010-2014 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап – 2010-2012 годы,

- второй этап – 2013-2014 годы

Первый этап (2010-2012 годы) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики Барабашского сельского поселения.

- введение практики применения требований по ресурсо-энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- оснащение коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех многоквартирных домов;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого  оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации Барабашского сельского поселения и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2013 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 9 процентов к уровню 2009 года.

Второй этап (2013-2014 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- проведению энергосберегающих мероприятий (обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные – при наличии финансирования);

- переход внутридомового освещения на энергосберегающие лампы освещения и сенсорные приборы включения.

По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2009 года.

- 4. Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 360,0 тыс. руб. (см. Таблицу «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из трех подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном хозяйстве

- Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2010-2014 гг | 160,0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Контроль за информированием собственников помещений в многоквартирном доме, лиц, ответственных за содержание многоквартирного дома о перечне мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно, путем размещения информации в подъездах многоквартирного дома и (или) других помещениях, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме. | 2010 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2010-2014 гг | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | бюджет МО | Администрация МО |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2010-2014 г.г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
|  | Итого | - | 360,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | бюджет МО = 360,0 | - |

4.1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере».

Жилой фонд в целом по Барабашскому сельскому  поселению составляет – 1136 жилых домов. Сведения о жилищном фонде муниципального образования приведены в таблице.

Характеристика жилищного фонда Барабашского сельского поселения

| Характеристика жилищного фонда | Единица измерения | на 01.01.2010 |
| --- | --- | --- |
| 1 Жилищный фонд - всего |  |  |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | Ед. | 1136 |
| многоквартирные дома (МКД) | Ед. | 23 |
| квартиры в МКД | Ед. | 937 |
| По формам собственности: |  |  |
| 1.2. Муниципальный жилищный фонд - всего |  |  |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | Ед. | 8 |
| многоквартирные дома | Ед. | 8 |
| квартиры в МКД | Ед. | 68 |
| 1.3. Частный жилищный фонд – всего |  |  |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | Ед. | 1038 |
| многоквартирные дома | Ед. | 2 |
| квартиры в МКД | Ед. | 151 |
| Из него: |  |  |
| 1.3.1.Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан | Ед. | 151 |
| 1.3.2. Жилые дома | Ед. | 1038 |
| 1.4. Ведомственный жилищный фонд (МО РФ) - всего |  |  |
| в том числе: |  |  |
| жилые дома | Ед. | 88 |
| многоквартирные дома | Ед. | 13 |
| квартиры в МКД | Ед. | 838 |
| 4. Доля жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, в общем объеме жилищного фонда: |  |  |
| в сельской местности: |  |  |
| -холодного водоснабжения | % | 87 |
| -горячего водоснабжения | % | 74 |
| -отопление | % | 87 |
| -канализации | % | 87 |

Жилищный фонда муниципального образования не обслуживается управляющими компаниями, дважды проводился конкурс – заявок не поступало, ТСЖ не имеется. 100% жилищного фонда Барабашского сельского поселения не оборудовано групповыми приборами учета тепловой энергии и воды, энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

Адресная программа мероприятий по установке узлов учета тепловой энергии и воды в  благоустроенных многоквартирных домах Барабашского сельского поселения приведена в таблице.

Адресная программа мероприятий по установке приборов учета в благоустроенном жилищном фонде Барабашского сельского поселения

| № п/п | Населённый пункт, улица | Дом | Стоимость установки узлов учета, тыс. руб. |  |  | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тепло | ХВС |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| село Барабаш |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лазо | 12 | 300,0 | 40,0 | 2011 |  |
| 2 | Лазо | 14 | 300,0 | 40,0 | 2011 |  |
| ИТОГО: |  | 2 дома | 600,0 | 80,0 |  |  |
|  |  |  | 680,0 тыс. руб. |  |  |  |

Мероприятия по повышению эффективности использования энергии в жилищном фонде предполагается осуществлять по следующим направлениям:

- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии многоквартирных благоустроенных жилых домов (согласно требований закона № 261-ФЗ это должно быть сделано до 31.12.2011 г.);

- повышение эффективности использования энергии в жилищном фонде.

Для создания условий выполнения энергосберегающих мероприятий в муниципальном жилищном фонде необходимо:

- принять меры по приватизации муниципального жилищного фонда, в том числе за счет увеличения платы за наем;

- принять меры по приватизации жилья;

- обеспечить в рамках муниципального заказа применение современных энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов муниципального жилищного фонда;

- обеспечить доступ населения муниципального образования к информации по энергосбережению.

Для реализации  комплекса энергоресурсосберегающих мероприятий 
в жилищном фонде муниципального образования, необходимо организовать работу по:

- регулировке систем отопления, холодного и горячего водоснабжения;

- промывке систем центрального отопления;

- автоматизации включения-выключения внешнего освещения подъездов;

- внедрению энергоэффективного внутриподъездного освещения;

- утеплению чердачных перекрытий и подвалов;

- утеплению входных дверей и окон;

- утеплению фасадов;

- установке водосберегающей арматуры.

Детальный перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности может быть разработан после проведения энергетических обследований жилых домов.

Адресная программа

проведения выборочных энергетических обследований на объектах жилищного фонда.

| №п/п | Адрес | Год проведения энергоаудита | Стоимость работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Барабаш, пл. Лазо, 12 | 2011 | 100,0 |
| 2 | с. Барабаш, пл. Лазо, 14 | 2012 | 120,0 |
| Итого |  |  | 220,0, в т.ч. 2011 г. -100,0 2012 г. – 120,0 |

Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов на объектах жилищного фонда, в которых установлены приборы учета | 2011 г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, «Примтеплоэнерго» тепловой район «Хасанский», ООО «А-Лиса» |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов на объектах жилищного фонда | 2011-2014 гг | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | «Примтеплоэнерго» тепловой район «Хасанский», ООО «А-Лиса» |
| 2. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов и устройств регулирования потребления тепловой энергии | 2010-2011 гг | 34,0 | - | 34,0 | - | - | - | средства собственников жилья (5%) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
|  |  |  | 646,0 | - | 646,0 | - | - | - | бюджет МО |  |
| Итого |  |  | 680,0 | - | 680,0 | - | - | - |  |  |
| 3. Выборочное проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение энергетических обследований на типовых объектах жилищного фонда муниципального образования | 2011-2012 гг | 220,0 | - | 100,0 | 120,0 | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 220,0 | - | 100,0 | 120,0 | - | - |  |  |
| 4. Модернизация муниципальных котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Замена котлов на энергоэффективные БЛРЗ | 2010г. | 690,0 | 690,0 | - | - | - | - | бюджет МО |  |
| 4.2 | Замена насосов на энергоэффективные на котельной БЛРЗ | 2010г. | 198,7 | 198,7 | - | - | - | - | бюджет МО |  |
| 4.3 | Установка оборудования химводоочистки котельной Барабаш | 2010г. | 83,5 | 83,5 | - | - | - | - | бюджет МО |  |
| 4.4 | Установка оборудования химводоочистки котельной Барабаш | 2011г. | 84,0 | - | 84,0 | - | - | - | бюджет МО |  |
|  | Замена теплосети d 50-100 м d 32-110 м Лазо,18, Лазо,1а | 2010г. | 599,0 | 599,0 | - | - | - | - | бюджет МО |  |
|  | Замена теплосети d 133-110 м | 2012г. | 220,0 | - | - | 220,0 |  |  | бюджет МО |  |
| Итого |  |  | 1875,2 | 1571,2 | 84,0 | 220,0 | - | - |  |  |
| Всего: тыс. руб. |  | - | 2775,2 | 1571,2 | 864,0 | 340,0 | - | - | в т.ч. бюджет МО = 2741,2 | - |

4.2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения Барабашского сельского поселение насчитывает 78 светильников типа ДРЛ-250.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД – не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Сравнительная характеристика ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | средняя | средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | слабая | слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | сильно | сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

- ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп – единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть – 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

С учетом возможностей местного бюджета, Администрацией Барабашского сельского поселения выбрана стратегия постепенного перехода от ламп ДРЛ к лампам ДНАТ. Затраты на замену 78 ламп ДРЛ на лампы ДНАТ(Philips) составят 78 шт. х 400 руб./шт. = 31,2 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения натриевых ламп вместо ртутных ламп обеспечивает экономию электроэнергии до 40% при заданном уровне освещенности.

В соответствии с «Заявкой на объемы потребления коммунальных услуг в натуральном и стоимостном выражении для получателей средств бюджета Хасанского муниципального района по администрации Барабашского сельского поселения по электроэнергии по договору № Х0173 от 01.01.2010г., лимит потребления на уличное освещение составляет 84,3  тыс. кВт/час. Фактически за 2009 год было потреблено 21,1 тыс. кВт/час. электроэнергии на уличное освещение (израсходовано 65,4 тыс. руб.). Потенциал экономии в год составляет 21,1*40%= 8,44 тыс. кВт/час, что в денежном выражении составит не менее 26,2 тыс. руб. (при тарифе 3,1 руб./кВт/час), однако с учетом опережающего роста тарифов вследствие нерегулируемых цен экономия может быть больше.

При наличии соответствующего финансирования,  более целесообразна замена светильников типа ДРЛ на современные энергоэффективные светодиодные светильники. Стоимость 1 светодиодного светильника составляет минимум 12 тыс. руб. (средние цены – 17-18 тыс. руб.), финансовая потребность на замену всех 78 светильников по Барабашскому сельскому поселению составит минимум 78 х 12000 руб. = 936000 руб. В связи с отсутствием источников финансирования, данное мероприятие не включено в рассматриваемую программу.

Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Комплексная замена светильников с дуговыми ртутными лампами высокого давления на дуговые натриевые трубчатые лампы- 78 штук | 2011 г | 31,2 |  | 31,2 | - | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Всего |  | - | 31,2 |  | 31,2 |  |  |  | бюджет МО = 31,2 тыс. руб. |  |

4.3. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

В бюджетной сфере Барабашского сельского поселения действуют:

- Барабашская сельская библиотека;

- Муниципальное учреждение «Хозяйственное управление администрации Барабашского сельского поселения»

Помимо этого, потребителем коммунальных услуг является  Администрация МО, расположенная в отдельно стоящем 2-х этажном здании по адресу: село Барабаш, ул. Восточная Слобода дом 1 и административное одноэтажное здание в селе Занадворовка по улице Советская 12.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в органах местного самоуправления и организациях бюджетной сферы, обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2009 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Отчет о соблюдении лимитов потребления электроэнергии  бюджетными учреждениями Барабашского сельского поселения в 2009 году приведен в Таблице.

Как видно из таблицы, основные расходы местного бюджета на оплату электрической энергии приходятся на систему наружного освещения (65,4 тыс. руб. в 2009 году), электропотребление администрации (48,7 тыс. руб.), отопление администрации 114,1 тыс. руб. в 2009 году).

Соблюдение лимитов бюджетными учреждениями в 2009 году

| № | Наименование бюджетополучателя (учреждения, организации) | Ед. Изм. | За 2009 год |  |  |  | Сумма оплач. коммун. услуг труб | Лимит потребления коммун.услуг на 2010 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лимит потребления коммун.услуг (нарастающим итогом) |  | Факт. потребления коммун.услуг |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем услуги | Сумма т.руб | Объем услуги | Сумма т. руб. |  | Объем услуги | Сумма т.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Электроэнергия | Тыс. кВт/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основной абонент | -//- | 15,7 | 48,7 | 15,7 | 48,7 | 48,7 | 21,0 | 65,1 |
| 2 | Уличное освещение | -//- | 21,1 | 65,4 | 21,1 | 65,4 | 65,4 | 84,3 | 261,3 |
|  | ИТОГО: |  | 36,8 | 114,1 | 36,8 | 114,1 | 114,1 | 105,3 | 326,4 |
|  | Отопление | Гкал | 130,8 | 310,7 | 130,8 | 310,7 | 310,7 | 592,69 | 1506,5 |
|  | Водопотребление | Куб.м. | 27 | 0,3 | 27 | 0,3 | 0,3 | 111,5 | 1,4 |
|  | Водоотведение | Куб.м. | 27 | 0,2 | 27 | 0,2 | 0,2 | 111,5 | 0,7 |

Обоснование финансовой потребности на первоочередные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях приведено в таблице.

Обоснование финансовой потребности на первоочередные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование учреждения | Планируемые мероприятия | Количество | Стоимость, руб | В т.ч. по годам |  |  |  |  | Эффект сокращения энергопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 010 | 2 011 | 2 012 | 2 013 | 2 014 |  |
| 1 | Барабашская сельская библиотека | Замена оконных блоков на металлопластиковые | 50 м2 | 150 000 |  | 150 000 |  |  |  | 20 |
| Всего |  |  | - | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Администрация МО | Проведение энергоаудита с составлением энергетического паспорта здания | 1 услуга | 100 000 |  | 100 000 |  |  |  |  |
| Всего |  |  | - | 100 000 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | - |
| Итого |  |  |  | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 |  |

Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выпол-нения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы. Установление лимитов по тепловой энергии и контроль за соблюдением лимитов | 2011г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 1.2. | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2011-2014 гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО, «Примтеплоэнерго» тепловой район «Хасанский», ООО «А-Лиса» |
| 1.3. | Заключение энергосервисных контрактов | 2011г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МО |
| 2. Проведение энергоаудита, составление энергетических паспортов бюджетных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение энергетических обследований, получение энергетических паспортов | 2011г. | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | бюджет МО | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |  |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Учет энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Установка приборов учета коммунальных ресурсов |  | 2011г. |  | 680,0 |  | - |  | 680,0 |  | - |  | - |  | - | бюджет МО |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  |  |  |  | 680,0 |  | - |  | 680,0 |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |
| 4. Первоочередные мероприятия по энергосбережению в Барабашской сельской библиотеке (до проведения энергетических обследований – по данному учреждению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Замена оконных блоков на металлопластиковые |  | 2010г. |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |  | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Итого |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  | - |  | 980,0 |  | 100,0 |  | 880,0 |  | - |  | - |  | - | бюджет МО = 980,0 |  |  | - |

- 5. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета Барабашского сельского поселения, а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства краевого и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 3366,4 тыс. руб., в том числе из  бюджета Барабашского сельского поселения составляет 3332,4 тыс. руб., в том числе:

- 2010 год – 1571,2 тыс. руб.,

- 2011 год – 1085,2 тыс. руб.,

- 2012 год –  530,0 тыс. руб.,

- 2013 год –  90,0 тыс. руб.,

- 2014 год –  90,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Барабашского сельского поселения

(за счет средств бюджета МО)

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 360,0 | - | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде" | 2775,2 | 1571,2 | 864,0 | 340,0 | - | - |

Продолжение таблицы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 31,2 | - | 31,2 | - | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере" | 200,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение в коммунальном хозяйстве" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 3366,4 | 1571,2 | 1085,2 | 530,0 | 90,0 | 90,0 |

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета Барабашского сельского поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта  бюджета на очередной финансовый год.

Основной объем бюджетных расходов связан с мероприятиями по установке узлов учета тепловой энергии и воды в жилищном фонде муниципального образования (780,0 тыс. руб. в 2011 году). В связи с ограниченными возможностями бюджета, рекомендуется:

- участвовать в областной программе софинансирования мероприятий по установке узлов учета;

- рассмотреть возможность частичного или полного возложения обязанностей по установке общедомовых приборов учета на собственников жилья (в т.ч. в рассрочку), для чего требуется проведение информационно-разъяснительных мероприятий, собраний собственников жилья.

6. Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация Барабашского сельского поселения (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

- 7. Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

- При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

- сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

- создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Целевые показатели подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, штук | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Количество установленных общедомовых узлов учета воды в многоквартирных домах, штук | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета* | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием общедомовых приборов учета* | 0 | 0 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Доля объектов жилищного фонда, имеющих акты энергетических обследований и энергетические паспорта, %* | 0 | 0 | 10% | 20% | 20% | 20% |

* от общего числа многоквартирных домов (10 домов) – 1 дом в 2011 году и 1 дом в 2012 году

Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Количество установленных светильников ДНАТ в системе наружного освещения, штук | 0 | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| 2 | Доля светильников ДНАТ в системе наружного освещения в общем количестве светильников, % | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Объем потребления электроэнергии системой наружного освещения, тыс. кВт*ч в год | 21,9 | 21,9 | 13,46 | 13,46 | 13,46 | 13,46 |

Целевые показатели  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере»

| № п/п | Наименование показателя | Начальное значение показателя | Значение показателя по годам (нарастающим итогом) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, прошедших энергетические обследования | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях, шт. | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) | 0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

8. Механизм реализации и порядок

контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения, муниципальные предприятия;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационно-распорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации Барабашского сельского поселения. Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социально-экономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях – один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется  отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации Барабашского сельского поселения, подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий 
и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация Барабашского сельского поселения  ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация Барабашского сельского поселения:

- обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

- производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

- осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

- составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

- контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

- готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации Барабашского сельского поселения;

- готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

- публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

- выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением муниципального комитета Барабашского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- 9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E   =    -------  х  100% ,

In

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

If  – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In – нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.